شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                                                                                                                                                                              شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

گزارش شناخت مناقصه شماره: 3038/95(تجديد)

خدمات مستمر نگهداري و تعميرات ماشين آلات دوار،ثابت و راهبري سرويس هاي تعميراتي و كارگاه پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي

مشخصات پروژه:

شرح خلاصه خدماتي كه بايد توسط پيمانكار و كاركنانش بر اساس دستورالعملهاي نماينده كارفرما در پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي انجام پذيرد : مديريت، سرپرستي، سازماندهي و بكارگيري نيروها و تخصصهاي لازم جهت انجام كليه عمليات موضوع قرارداد.

جهت نگهداري و تعميرات جاري و روزانه مورد نياز دستگاههاي دوار، ثابت ،‌ ارائه خدمات برنامه ريزي، روشهاي تعميراتي و پايش وضعيت ماشين آلات، ، سرويس هاي تعميراتي و راهبري كارگاه كه بايستي بر اساس درخواست كار (Work Order) صادره از طرف كارفرما و طبق اولويت تعيين شده در درخواست كار ، با اخذ مجوز انجام كار لازم (پرميت سرد يا گرم و پرميتهاي تكميلي جهت ورود به محفظه هاي بسته ، انجام تست و غيره بسته به ماهيت و نوع كار ) و با رعايت دستور العملهاي ايمني و زيست محيطي مجتمع انجام گيرد  و بطور خلاصه در  بخش هاي  ذيل مي باشد

- - انجام خدمات برنامه ريزي و روش هي تعميراتي شامل : استقرار و استفاده صحيح از CMMS ، برنامه ريزي تعميرات (پيشگيرانه و موردي ) مطابق با اولويت بندي ارائه شده ، پايش وضعيت  ،  اناليز ارتعاشات و روغن جهت بررسي تجهيزات دوار

2 - نگهداري و تعميرات انواع دستگاهها و تجهيزات دوار شامل : پمپ ها، كمپرسورها، توربينهاي گازي، موتور هاي ديزلي، ژنراتور ها، جعبه چرخ دنده ها(gearbox)، مبدل هاي گشتاور(torque converter)، كلاچ ها، توربواكسپندرها، بهم زن ها(mixer)، دمنده ها(blower) ، فن ها، خنك كننده هاي هواي (air cooling fan)، تسمه نقاله ها(belt conveyer)، درام هاي دوار و جرثقيل ها و تجهيزات جانبي.

- نگهداري و تعميرات انواع دستگاهها و تجهيزات ثابت شامل :  انواع شيرالات دستي و كنترلي ، مبدلهاي حرارتي شل و تيوب و صفحه اي ، مخازن تحت فشار DRUM ،برجهاي تحت فشار COLUMN ، فيلتر ها FILTER ،پكيج ها PACKAGE UNIT ، تانكها TANK، تله هاي بخار STEAM TRAP، ديگهاي بخار فشار قويBOILER   ، لرزه گيرها ، اسنابر و تجهيزات جانبي

- 4- راهبري كارگاه  پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي در بخش هاي : كارگاه شيرآلات و دستگاههاي ثابت، كارگاه تعميرات پمپ و كمپرسور، كارگاه ماشين ابزار و واحد جوشكاري، مونتاژ و مبدل كه در بر گيرنده اجراي عمليات تعمير ، بازسازي و نوسازي كليه ماشين آلات و تجهيزات دوار و ثابت، ساخت و بازسازي كليه قطعات فلزي و پايپينگ و نگهداري از تجهيزات و ماشين الات موجود در كارگاه مي باشد.

5- انجام خدمات پيمان سرويسهاي تعميراتي كه شامل خدمات داربست بندي ، عايق كاري ، بلاستينگ ، نقاشي صنعتي ، بنائي صنعتي و طناب بندي

6- بازرسي هاي دوره اي  8000 و 12000 ساعت كاركرد توربين هاي گازي جنرال الكتريك به تعداد معين

7- عمليات رفع نشتي از خطوط لوله وتجهيزات درحين بهره برداري

8ـ تعميرات اساسي : تجهيز كارگاه و جذب نيروي متخصص و  مديريت در انجام امور محوله در بازه تعميرات اساسي

9- تخليه و شارژ كاتاليست درايرها و راكتورهاي واحد توليد گوگرد و ساير واحدها

مدير پالايشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  به عنوان نماينده اصلي كارفرما و رئيس تعميرات پالايشگاه سوم  بعنوان دستگاه نظارت مسئوليت نظارت بر بخشهاي مختلف پيمان را بعهده خواهند داشت .

مدت اوليه پيمان از تاريخ ابلاغ شروع بكار لغايت  24 ماه  شمسي(2 سال) است.

- منابع مالي اين مناقصه  از محل اعتبارات جاري شركت ـ منابع داخلي به مبلغ 000/700/597/459 ريال تامين شده است .

- براورد ريالي انجام كار كارفرما به مبلغ 000/700/597/459 ريال اعلام مي گردد .

الف )نياز به اسناد فني نمي باشد.

ب) وظائف پيمانكار بصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده است و اهم وظائف  به شرح بند 1 فوق الذكر مي باشد

- تهيه و تأمين غذا برای کارکنان پيمانکار در محل كار و خوابگاههاي پيمانكار بعهده و هزينه پيمانکار می باشد وکارفرما هيچگونه مسئوليتی در خصوص تأمين غذای کارکنان موضوع پيمان ندارد. بنابراين پيمانکار بايد هزينه آن را در قيمت پيشنهادی خود منظور نمايد.

- تامين خوابگاه نفرات غيربومي استان ونفرات بومي كه بنا بر شرايط كاري و بعد مسافت ، امكان رفت وآمد روزانه آنها به محل كار وزندگي ميسر نمي باشد ، برعهده وهزينه پيمانكار مي باشد وخوابگاههاي مذكور مي بايست از لحاظ كيفي ، استانداردهاي مورد نظر كارفرما را داشته باشد واين موضوع توسط دستگاه نظارت به طور مرتب كنترل شده ودر ارزيابي روزانه وماهيانه پيمانكارتاثير گذار خواهد بود.

- تهيه وسايل نقليه مناسب و ايمن جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمان از محل اسكان (شامل خوابگاهها) به محل كار و بلعكس و انجام امور مربوط به كاركنان پيمان در داخل و بيرون سايت صنعتي بعهده و هزينه پيمانكاربوده و هيچگونه مبلغ جداگانه اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

| حداقل نفرات اصلي مورد نياز پيمان ( در بخش خدمات غيرحجمي پيمان ) |
| --- |
| رديف | شـــــــــــرح خدمات | جمع كل نفرات بدون جانشين | نفرات جانشين | جمع كل نفرات با جانشين | تعداد نفرات قرارداد مستقيم |
| 1 | سرپرست فني كارگاه | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | كارشناس فني و كدگذاري كالا | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | كارشناس برنامه ريزي تعميرات | 6 | 4 | 10 | 1 |
| 4 | كارمند فني | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | انباردار | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | مهندس تعميرات توربين و كمپرسور | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | مهندس تعميرات ماشين آلات دوار | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | كارشناس پايش وضعيت | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | تكنسين تعميرات توربين وكمپرسور | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | تكنسين تعميرات ماشين آلات دوار | 6 | 4 | 10 | 1 |
| 11 | استادكار تعميرات ماشين آلات دوار | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 12 | مكانيك 1 تعميرات ماشين آلات دوار | 13 | 6 | 19 | 1 |
| 13 | مكانيك 2 تعميرات ماشين آلات دوار | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 14 | سوپروايزر تعميرات شير الات و دستگاههاي ثابت | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | تكنسين ارشد تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 16 | تكنسين تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | استادكار مكانيك (فورمن) تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 12 | 6 | 18 | 2 |
| 18 | مكانيك 1 تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 26 | 13 | 39 | 0 |
| 19 | مكانيك 2 تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 20 | اپراتور جت ماشين | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | سرپرست طناب بندي | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | استادكار(فورمن) طناب بندي | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | طناب بند | 11 | 5 | 16 | 0 |
| 24 | كارشناس خدمات كارگاهي | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 25 | تكنسين ارشد خدمات كارگاهي | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 26 | تكنسين خدمات كارگاهي | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 27 | استادكار خدمات كارگاهي | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 28 | مكانيك خدمات كارگاهي | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | استاد كار تنظيفات صنعتي | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | مكانيك تنظيفات صنعتي | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 31 | جوشكار آلياِژي و كد | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | مكانيك تعويض روغن و گريس | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 33 | مكانيك ابزار الات هيدروليك | 1 | 0 | 1 | 0 |
| جمع كل | 185 | 95 | 280 | 13 |

- توضيح : پيمانكار بايستي در خصوص نيروهاي قرار داد مستقيم كليه هزينه هاي مربوط به خدمات رفاهي آنها و بيمه و ماليات / مسكن و غذا / اياب و ذهاب / هزينه هاي پشتيباني و آموزشي و مصرفي و ...  را در برآورد خود لحاظ نمايد . حقوق نامبردگان از طريق كارفرما پرداخت ميشود.

5) جدول حداقل نفرات شامل چارت نفرات غير حجمي بوده و پيمانكار ملزم به تامين نيرو  در بخش سرويس هاي تعميراتي ( داربست ، رنگ عايق و بخش عمراني ) ، خودرو ،كانكس محل استقرار نفرات و كانتينر ابزار و همچنين كليه هزينه هاي مربوط به خدمات رفاهي آنها و بيمه و ماليات / مسكن و غذا / اياب و ذهاب / هزينه هاي پشتيباني و آموزشي و مصرفي و ...  مي باشد هزينه هاي موصوف در جداول حجمي سرويس هاي تعميراتي  توسط پيمانكار پيشنهاد گرديده و كارفرما از اين بابت هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد كرد.

كادر مديريت فني و پشيباني پيمان:

پيمانكار علاوه بر مدير پيمان در پالايشگاه ، بايستي نسبت به ايجاد دفتر فني و پشتيباني اقدام نمايد. موارد ذيل جزء  وظايف اين دفتر مي باشد:

فني:

بايستي متشكل از كارشناسان ارشد خبره در زمينه تعميرات مكانيك تجهيزات دوار، ثابت و خدمات كارگاهي و همچنين كارشناس ارشد كنترل پروژه و برنامه ريزي در رشته صنايع با 5 سال سابقه كار مرتبط به منظور نظارت عاليه فني بر مسائل و مشكلات فني و همچنين برنامه ريزي در جهت اجراي به موقع فعاليتهاي روزانه و تعميرات پيشگيرانه و اساسي، كمك فني جهت رفع مشكلات تكراري و تهيه گزارشات فني باشد. تامين تمامي تجهيزات و ابزارآلات مورد نياز تيم فني ،  نظير كامپيوتر و متعلقات آن بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد. بدين منظور حداقل نيروهاي لازم جهت ارائه خدمات فوق به شرح ذيل ميباشد :

الف: كارشناس ارشد تعميرات مكانيك در بخش هاي دوار، ثابت و كارگاه با حداقل مدرك ليسانس مهندسي مكانيك و حداقل 7 سال سابقه كار مرتبط با ارائه اسناد مثبته

ب: كارشناس ارشد كنترل پروژه با مدرك حداقل ليسانس مهندسي صنايع (ترجيحا") يا مهندسي مكانيك با 5 سال سابقه كار مرتبط با ارائه اسناد مثبته

ج: كارشناس سيويل با مدرك حداقل ليسانس مهندسي عمران با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط با ارائه اسناد مثبته

پشتيباني:

پيمانكار بايستي شرايطي را فراهم نمايد كه حداكثر استقلال مالي و پشتيباني پيمان در منطقه فراهم گردد و از توان و اختيارات لازم جهت تصميم گيري و رفع مشكلات پرسنلي بويژه پرداخت حقوق ، در كمترين زمان ممكن ، در منطقه برخوردار باشد. بدين منظور حداقل نيروهاي لازم جهت ارائه خدمات پشتيباني فوق به شرح ذيل ميباشد:

- معاونت پشتيباني جهت پيگيري موارد رفاهي پرسنل

- كارمند اداري جهت پيگيري موارد اداري  پرسنل

- كارمند مالي جهت پيگيري موارد مالي پرسنل

- كارشناس HSE جهت پيگيري موارد ايمني و بهداشت محيط .

- كارمند حمل و نقل جهت پيگيري موارد حمل و نقل

- كارشناس آموزشي جهت برنامه ريزي و اجراي مدون آموزش پرسنل

- كارشناس خريد و تداركات كالا

تذكر : پيمانكار مي بايست كليه هزينه هاي مرتبط (از جمله حقوق، مزايا، هزينه هاي بالاسري، پاداش، عيدي ، سنوات و غيره) با تامين نفرات و همچنين تجهيزات بخش مديريت فني وپشتيباني پيمان را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد و كارفرما از اين بابت هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد كرد.

| جدول حداقل كانكس و كانتينر مورد نياز عمليات اجرائي پيمان |
| --- |
| رديف | نوع كانكس/كانتينر مورد نياز | طول | تعداد |
| 1 | كارگاهي با عايق بدنه و روكش داخلي، كولر دار اسپليت با امكانات كامل شامل ميز و صندلي و ...) | 12 متري | 10 |
| 2 | كارگاهي با عايق بدنه و روكش داخلي، كولر دار اسپليت با امكانات كامل شامل ميز و صندلي و ...) | 6 متري | 3 |
| 3 | كانتينر مخصوص ابزار با ديواره عايق، كولردار اسپليت و داراي قفسه بندي | 12متري | 5 |
| 4 | كانتينر مخصوص عايق و رنگ با ديواره عايق و كولر دار اسپليت | 12 متري | 1 |
| 5 | سرويس بهداشتي 3 چشمه | استاندارد | 3 |

| جدول حداقل ابزار، لوازم کار ، دستگاهها ، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز عايق كاري |
| --- |
| رديف | شرح | رديف | شرح |
| 1 | ماشين غلطك ( دستي) به تعداد حداقل يك دستگاه | 14 | لاك فرم برقي به تعداد حداقل يك دستگاه |
| 2 | ماشين برش به تعداد حداقل يك دستگاه | 15 | انواع پيچ گوشتي |
| 3 | ماشين شيار انداز (دستي/برقي) به تعداد حداقل يك دستگاه | 16 | انواع آچار |
| 4 | دستگاه نورد (De-Coiler) به تعداد حداقل يك دستگاه | 17 | قيچي ورق بر به تعداد مور نياز |
| 5 | ماشين خم كن به تعداد حداقل يك دستگاه | 18 | تيز برهاي چپ بر به تعداد مور نياز |
| 6 | ميكسر و مخلوط كن سيمان در ظرفيت هاي مناسب و مورد نياز | 19 | تيز برهاي راست بر به تعداد مور نياز |
| 7 | دستگاه لبه زن ورق به تعداد حداقل يك دستگاه | 20 | انبر دست به تعداد مور نياز |
| 8 | دستگاه تسمه كش به تعداد حداقل يك دستگاه | 21 | دستکش به تعداد مور نياز |
| 9 | دريل شارژي به تعداد مورد نياز متناسب با كار | 22 | جعبه ابزار استاندارد به تعداد مور نياز |
| 10 | دريل دستي به تعداد مورد نياز متناسب با كار | 23 | پمپ دستي تزريق ماستيك به تعداد حداقل يك دستگاه |
| 11 | دستگاه پرچ كن (دستي)سايزهاي مختلف | 24 | ابزار مناسب براي تميزكاري و بيرون آوردن فرولها (‌برقو با سايز قابل تنظيم ) |
| 12 | پمپ تزريق فوم به تعداد حداقل يك دستگاه | 25 | ساير ابزارآلات |
| 13 | دريل هيلتي همراه با مخلوط كن ماستيك و قلم تخريب سيمان و آجر نسوز به تعداد حداقل يك دستگاه |
| حداقل ابزار، لوازم کار ، دستگاهها ، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز زنگ زدائي و رنگ آميزي |
| رديف | شرح | رديف | شرح |
| 1 | کمپرسور هوا بلاست (سي.اف.ام 300) | 12 | دستگاه ميني بلاست |
| 2 | ديگ بلاست (Blast Pot) با لوازم جانبي | 13 | برس هاي رنگ آميزي و آماده سازي |
| 3 | پمپ Air Less با لوازم جانبي | 14 | برس هاي برقي |
| 4 | رنگ مخلوط کن پنوماتيک يا برقي | 15 | سمباده |
| 5 | ميني واتر جت با ظرفيت خروجي30lit/m وحداقل فشار bar 200 | 16 | كاغذ |
| 6 | رنگ پاش دستي (پيستوله) با لوازم جانبي | 17 | غلطك رنگ آميزي |
| 7 | DFT Gauges | 18 | لباس سند بلاست كاري |
| 8 | WFT Gauges | 19 | ترازوي ديجيتالي |
| 9 | Profile Gauges | 20 | تجهيزات اندازه گيري وزن و يا حجم مدرج |
| 10 | دماسنج سطحي | 21 | صنعتي vacuum cleaner |
| 11 | كمپرسور هوا (پمپ باد) | 22 | ساير لوازم و ابزار مورد نياز ديگر |

| جدول حداقل وسايل و ابزارآلات عمومي و كارگاهي مورد نياز پيمان مكانيك پالايشگاه سوم |
| --- |
| رديف | عنوان | واحد | مجموع |
| 1 | كوليس در رنج هاي مختلف (اينچي و ميليمتري) (آنالوگ و ديجيتال) | عدد | 17 |
| 2 | ميكرو متر داخل سنج و خارج سنج (آنالوگ و ديجيتال) در رنج هاي مختلف | سري | 4 |
| 3 | ميكرو متر عمق سنج (آنالوگ و ديجيتال) | سري | 4 |
| 4 | ميكرو متر سه فك در رنجهاي مختلف | سري | 1 |
| 4 | ديال اينديكيتورها شامل پلانجري ها((plunger or prob و انگشتي ها(lever arm or finger type) در دو سايز كوچك و بزرگ (آنالوگ و ديجيتال) به همراه پايه | عدد | 10 |
| 5 | ترازمهندسي تخت و كراس با حداقل دقت 0.02 ميلي متر و زاويه سنج | سري | 5 |
| 6 | تجهيزات هم محوري مكانيكي كوپلينگها و پولي ها در سايزهاي مختلف | سري | 10 |
| 7 | فيلر در سايزهاي مختلف اينچي و ميليكتري، كوچك و بزرگ | سري | 15 |
| 8 | تجهيزات لازم جهت در آوردن و جا زدن بيرينگ ها مارك SKF با متعلقات كامل نظير هاب و اسليو در نوع دستي و هيدروليكي | سري | 1 |
| 9 | دستگاه هم محوري ليزري با تمام متعلقات مربوطه نظير تراز ليزري سنجش سطح و.. | سري | 1 |
| 10 | جك لقمه اي در تناژ هاي گوناگون مورد نياز و تا فشار 700بار | عدد | 3 |
| 11 | تركمتر در رنج هاي مختلف ( از 70 نيوتن متر تا 1500 نيوتن متر) | سري | 2 |
| 12 | دماسنج هاي ليزري مدل FLUKE 561 | دستگاه | 3 |
| 13 | دستگاه Bearing Checker SKF model | دستگاه | 2 |
| 14 | ست ابزار اندازه گيري جهت اندازه گيري كشش تسمه ها ( آنالوگ و ديجيتال) | دستگاه | 3 |
| 15 | سنگ فرز | دستگاه | 8 |
| 16 | دريل برقي و شارژي | دستگاه | 15 |
| 17 | فيلتر باز كن در انواع و سايزهاي مختلف | سري | 3 |
| 18 | فيس شيلد | عدد | 12 |
| 19 | گرمكن بيرينگ ها جهت سايزهاي متفاوت | عدد | 2 |
| 20 | پولي كشها در سايزهاي مختلف (هيدروليكي و غير هيدروليكي) | سري | 4 |
| 21 | دوربين عكاسي ديجيتال به همراه كيف و حافظه | عدد | 3 |
| 22 | گريس پمپ در سايز مختلف | دستگاه | 10 |
| 23 | تجهيزات ليفتينگ نظير بلت‌ ( مقطع تخت و گرد)، شكل، Chain Block، Eye Bolt جهت استفاده در كارگاهها | ست | 10 |
| 24 | ابزار آلات مخصوص موتورهاي ديزلي ميليمتري و اينچي تا 5 مگاوات | ست | 1 |
| 25 | فن پنوماتيكي | عدد | 3 |
| 26 | موتور جوش ديزلي مورد تاييد كارفرما | دستگاه | 1 |
| 27 | ميني جت ماشين ديزلي 250 بار با متعلقات (سرد ) | دستگاه | 2 |
| 28 | ميني جت ماشين ديزلي 250 بار با متعلقات ( گرم ) | دستگاه | 2 |
| 29 | HYDRAULIC TOOLS شامل پمپ هيدوليك و پاور يونيت 120،210 سري TWH به همراه كاست 75،90،100،115 و تمامي متعلقات استاندارد | ست | 1 |
| 30 | دستگاه حديده تا سايز 1 اينچ (ست) | سري | 1 |
| 31 | گريس پمپ دستي فشار قوي 3000PSI | عدد | 2 |
| 32 | گريس پمپ دستي فشار قوي 7000PSI | عدد | 1 |
| 33 | گريس پمپ دستي فشار قوي 15000PSI | عدد | 1 |
| 34 | گريس پمپ پنوماتيك | دستگاه | 2 |
| 35 | Hole Punch از 3 mm تا 75 mm (ست) | سري | 2 |
| 36 | ست كامل قلاويز شامل اينچي و ميليمتري و NPT با مارك معتبر | سري | 3 |
| 37 | ست كامل قلاويز چپگرد شامل با مارك معتبر | سري | 2 |
| 38 | ديزل مكنده (Vacume Disel) 4 اينچ | دستگاه | 1 |
| 39 | قيچي واشر بر رو ميزي | عدد | 2 |
| 40 | دستگاه سنگ فرز آهنگري بزرگ حداقل 2200 وات | عدد | 4 |
| 41 | دستگاه ميني سنگ فرز آهنگري داقل 800 وات | عدد | 4 |
| 42 | تورچ و روگلاتور هوا برش | ست | 3 |
| 43 | دستگاه جوشکاري اينورتور 250 آمپر تک فاز | دستگاه | 2 |
| 44 | دستگاه جوشکاري اينورتور 400 آمپر سه فاز | دستگاه | 1 |
| 45 | دستگاه سختي سنج پرتابل | عدد | 1 |
| 46 | کوله پشتي و کمربند ابزار | عدد | 10 |
| 47 | کيف چرمي ابزارآلات | عدد | 5 |
| 48 | جعبه ابزار مجهز با ابزار هاي ليست جدول (11- ت ) پيوست | ست | 20 |
| 49 | برقو در سايز هاي مختلف قطر 10 ميليمتر تا 30 ميليمتر | سري | 2 |
| 50 | برقو قابل تنظيم از سايز 14-30 | عدد | 5 |
| 51 | دستگاه butt fusion با متعلقات كامل جهت جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن با سايزهاي مختلف | دستگاه | 1 |
| 52 | دستگاه hard scale remover ( دستگاه رسوب زدا از داخل تيوب مبدل ) | دستگاه | 1 |
| 53 | دستگاه جارو برقي صنعتي | دستگاه | 1 |
| 54 | لباس مخصوص جت كار | ست | 2 |
| 55 | Oven (10كيلو گرم) | عدد | 2 |
| 56 | كامپيوتر و متعلقات آن و پرينتر با مشخصات سيستم روز | دستگاه | 20 |
| (مجموعه ابزار دستي براي هر گروه كاري) |
| رديف | شرح | واحد | تعداد | توضيحات |
| 1 | آچار فرانسه سايز 6 اينچ | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 2 | آچار فرانسه سايز 10 اينچ | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 3 | آچار لوله گير سايز 10 اينچ | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 4 | انبر قفلي سايز 250MM | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 5 | انبر دست 210MM | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 6 | سيم چين 160MM | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 7 | دم باريك بلند 200MM | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 8 | ست پيچ گوشتي دو سو و چهار سو معمولي و ضربه خور | ست | 1 | 5*100/ 6*110/ 8*150: چهارسو |
|  |  |  |  | 3*80/ 5*100/ 6*125/ 8*130/ 10*150 :دوسو |
| 9 | آچار كلاغي 10 اينچ | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 10 | آچار يك سر تخت يك سر رينگي | ست | 1 | 6تا24 mm، كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 11 | آلن شش گوش | ست | 1 | ميلي متري مفصلي بلند (spherical head) |
| 12 | چكش لاستيكي دسته چوبي 50MM | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 13 | چكش برنجي دسته چوبي 400 گرمي | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 14 | آچار بوكس | ست | 1 | 5.5-14 mm |
| 15 | سوهان پرداخت | ست | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 16 | كيف چرمي ابزار الات | عدد | 1 | (H:15cm - W: 15cm - L: 30cm )سايز |
| 17 | جعبه ابزار فلزي تا شو | عدد | 1 | سايز بزرگ، كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 18 | چراغ قوه | عدد | 1 | بزرگ، كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 19 | موكت بر | عدد | 2 | به همراه 12 عدد تيغه |
| 20 | آچار آلن ميليمتري و اينچي | عدد | 2 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 21 | آچار دو سر رينگي ميليمتري | ست | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 22 | خط كش فلزي | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 23 | متر با طول 10 متر | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 24 | سوزن خط كش | عدد | 1 | كيفت مورد تاييد كارفرما |
| 25 | چاقو موكت بر | عدد | 7 | كيفت مورد تاييد كارفرما |

ابزار آلات مخصوص

- كليه ابزارآلات مخصوص از سوي كارفرما تأمين و تحويل پيمانكار مي گردد .

- ابرارآلات مخصوص (Special Tools) شامل آندسته از ابزارآلاتي است كه از طرف سازندگان تجهيزات پيشنهاد شده و در اختيار كارفرما مي باشد.

- در خصوص ابزارآلات مخصوص كه از طرف كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد لازم است درنگهداري آن دقت كافي بعمل آيد و در صورت نياز به كاليبراسيون ، پيمانكار قبل از تاريخ انقضاء كاليبراسيون ، مراتب را به كارفرما اعلام نمايد.

- در صورت مفقود يا معيوب شدن ابزارآلات تخصصي و وسايل اندازه گيري تحويلي به پيمانكار ، مشاراليه موظف است ابزار و يا وسايل اندازه گيري معيوب و يا مفقود شده را دقيقاٌ باهمان مارك كارخانه سازنده و در صورت عدم دستيابي به آن، مشابه آن كه مورد تائيد كارفرما قرار گيرد تهيه و مسترد نمايد. در غير اينصورت با پيمانكار برمبناي شخص ثالث

- برخورد و موارد ذكر شده فوق ازطرف كارفرما تهيه و هزينه آن با احتساب 25% هزينه هاي بالاسري از مطالبات ناخالص پيمانكار كسرخواهد گرديد.

اقلام مصرفي

تهيه و تامين كليه وسايل ، اقلام و مصالح مصرفي نظير پارچه تنظيف، چربي برها، رنگ برها، زنگ برها، WD-40 ،  ادوات لازم براي شستن و تميزكاري و چيدمان قطعات تجهيزات در دست تعمير، انواع چسب ، loctite ، sealant  ، كاغذ سمباده انواع شماره ها (زبر و نرم) ، پتو نسوز ، مته آهن و الماسه در سايزهاي مختلف ، انواع الكترود و فيلر ، انواع برس ، دستكش ، لباس يكبار مصرف ، پلاستيك گيج اشل دار ،ليدواير،پودر لپينگ ،سنگ لپينگ،شيمز براي هم محوري ماشين آلات و هم سطح نمودن تجهيزات  و غيره بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد. كيفيت و كميت اقلام بايستي مورد تائيد نماينده كارفرما قرار گرفته و بنا به تشخيص كارفرما اقلامي كه داراي كارايي لازم نمي باشند در اسرع وقت توسط پيمانكار جايگزين گردد.  حداقل مقادير برآورد شده مورد نياز از مواد و  اقلام مصرفي در طول پيمان در جدول زير درج گرديده است

| جدول براورد مواد و ابزار مصرفي مورد نياز خدمات پيمان پالايشگاه سوم |
| --- |
| رديف | نام متريال مصرفي | واحد | مقدار | رديف | نام متريال مصرفي | واحد | مقدار |
| 1 | چربي برها | ليتر | 100 | 51 | ست مته HSS سايزهاي 8,7,6,5,4,3ميليمتر | ست | 5 |
| 2 | رنگ برها | ليتر | 300 | 52 | ست مته HSS-COسايزهاي 8,7,6,5,4,3ميليمتر | ست | 5 |
| 3 | زنگ برها | ليتر | 300 | 53 | پارچه تنظيف | توپه بزرگ | 200 |
| 4 | WD40 | ليتر | 500 | 54 | کاسه برس ميني سنگ کربن و استنلس | عدد | 160 |
| 5 | انواع چسب- O_ring - Metal - sealant | عدد | 100 | 55 | اسپري حلال تميزکننده سطوح (کنتاکت کلينر خشک) | عدد | 50 |
| 6 | پتو نسوز | متر مربع | 80 | 56 | رنگ صنعتي | ليتر | 40 |
| 7 | مته الماسه در سايزهاي مختلف | عدد | 80 | 57 | قلاويز ميليمتر سايز M6 | ست | 3 |
| 8 | فيلر جوش آرگون 70S-3 سايز 2/4 | كيلو | 120 | 58 | قلاويز ميليمتر سايز M8 | ست | 3 |
| 9 | الكترود 7018 سايز 2/4 | كيلو گرم | 120 | 59 | قلاويز ميليمتر سايز M10 | ست | 3 |
| 10 | الكترود 7018 سايز 3/2 | كيلو گرم | 80 | 60 | قلاويز NPT سايز 1/4 | ست | 2 |
| 11 | الكترود 6013 سايز 2/5 | كيلو گرم | 75 | 61 | قلاويز NPT سايز 1/2 | ست | 2 |
| 12 | الكترود 6013 سايز 2/4 | كيلو گرم | 50 | 62 | قلاويز NPT سايز 3/8 | ست | 2 |
| 13 | الكترود 6013 سايز 3/2 | كيلو گرم | 50 | 63 | ست تيغه فرز انگشتي سايز هاي 8و6و10 ميليمتري | ست | 4 |
| 14 | الكترود 316سايز 2/4 | كيلو گرم | 50 | 64 | روغن برش | ليتر | 10 |
| 15 | فيلر جوش آرگون 316 سايز 2/6 | كيلو گرم | 50 | 65 | تيغ اره کمان | عدد | 100 |
| 16 | الكترود چدن 1094 سايز 3/2 | كيلو گرم | 10 | 66 | سمباده 180 | برگ | 800 |
| 17 | الكترود چدن 1094 سايز 2/5 | كيلو گرم | 15 | 67 | سمباده 400 | برگ | 600 |
| 18 | فيلر جوش آرگون 309 سايز 3/25 | عدد | 10 | 68 | سمباده 600 | برگ | 600 |
| 19 | تنگستن جوش آرگون سايز 2/4 | عدد | 70 | 69 | سمباده 800 | برگ | 300 |
| 20 | صفحه برش اره آتشي 14 اينچ | عدد | 5 | 70 | سمباده 1000 | برگ | 900 |
| 21 | انواع برس سيمي | عدد | 350 | 71 | سمباده 1200 | برگ | 1,000 |
| 22 | لباس يكبار مصرف | عدد | 3,500 | 72 | سمباده 5000 | برگ | 1,000 |
| 23 | پلاستيك گيج اشل دار در سايزهاي مختلف | ست | 40 | 73 | ست مته HSS-CO سايزهاي 8,7,6,5,4,3 ميليمتر | ست | 30 |
| 24 | ليدواير مفتولي و صفحه‌اي | كيلو | 20 | 74 | رول سمباده نرم و زبر 100,180,400,600,800,1000 | رول | 20 |
| 25 | خمير لپينگ گريدهاي 800,600,400,250,150,100,36 | عدد | 70 | 75 | ست تيغه تراشکاري HSS-Coسايزهاي mm14,12,8,2 | ست | 20 |
| 26 | خمير پاليش الماسه 3 ميکروني | تيوپ | 20 | 76 | اينسرت قلم تراش SECO CCMT 120408 | عدد | 70 |
| 27 | خمير پاليش الماسه 6 ميکروني | تيوپ | 20 | 77 | اينسرت قلم تراش SECO CNMG 120408 | عدد | 70 |
| 28 | خمير پاليش الماسه 8 ميکروني | تيوپ | 15 | 78 | اينسرت قلم تراش SECO CNMG 130408 | عدد | 70 |
| 29 | خمير پاليش الماسه 14 ميکروني | تيوپ | 20 | 79 | اينسرت قلم تراش SECO TNMG 220408 | عدد | 70 |
| 30 | خمير پاليش الماسه 25 ميکروني | تيوپ | 20 | 80 | اينسرت قلم تراش SECO TNMG 120408 | عدد | 70 |
| 31 | دستمال کاغذي تنظيف PSV | بسته | 400 | 81 | اينسرت قلم تراش Braizing mm-N-P40 6x8x30 | عدد | 100 |
| 32 | شيمز آماده براي هم محوري در سايزهاي مختلف | سري | 20 | 82 | اينسرت قلم تراش SECO 150,10-3N 14 | عدد | 100 |
| 33 | صفحه سنگ برش و ساب بزرگ و کوچک استنلس | عدد | 1000 | 83 | چسب قطره اي با اسپري فعال کننده | عدد | 75 |
| 34 | صفحه سنگ برش و ساب بزرگ و کوچک كربن | عدد | 1000 | 84 | چسب کاغذي 5 سانتي | حلقه | 350 |
| 35 | شوينده صنعتي (Hand Cleaner) | ليتر | 70 | 85 | چسب شيشه ايي 5 سانتي | عدد | 300 |
| 36 | انواع گريسهاي صنعتي (گريس موليكوت 1000 / selicone و... | كيلو گرم | 100 | 86 | چسب قطره اي | عدد | 150 |
| 37 | انواع آنتي سيز | كيلوگرم | 20 | 87 | دستكش خالدار استاندارد | جفت | 6720 |
| 38 | گازوئيل | ليتر | 3,000 | 88 | دستكش كف لاستيكي | جفت | 3,360 |
| 39 | تينر | ليتر | 400 | 89 | دستكش لاستيكي صنعتي | جفت | 850 |
| 40 | چسب پرماتکس تيوپي | عدد | 250 | 90 | دستكش كف چرمي عايق برق | جفت | 45 |
| 41 | چسب سيليکون (آکواريوم) | عدد | 200 | 91 | دستكش ضد اسيد بلند و كوتاه | جفت | 75 |
| 42 | گاز اکسيژن | سيلندر | 120 | 92 | دستكش كار نخي | جفت | 3000 |
| 43 | گاز نيتروژن | سيلندر | 40 | 93 | دستكش ضد روغن بلند و كوتاه | جفت | 80 |
| 44 | سنگ لپينگ | عدد | 5 | 94 | فيلر thk:2.4mm R316 LT 1-5 | كيلوگرم | 5 |
| 45 | تيغه اره نواري استيل بر 3/4 | حلقه | 2 | 95 | فيلرthk:2.4mm R347 T 1-5 | كيلوگرم | 5 |
| 46 | تيغه اره نواري استيل بر 4/6 | حلقه | 2 | 96 | واير استنلس با شماره هاي 1، 1.5 | كيلوگرم | 15 |
| 47 | دستكش ضد روغن بلند و كوتاه | جفت | 80 |
| 48 | لوازم مصرفي اداري (نوشت افزار) و كاغذ پرينتر | -- | مطابق نياز |
| 49 | فيلرthk:2.4mm R308 LT1-5 | كيلوگرم | 5 |
| 50 | فيلر thk:2.4mm R309 LT 1-5 | كيلوگرم | 5 |

##### كليه جداول مربوط به ابزارالات ، مصرفي ، خودرو و كانكس مربوط به تعميرات روزانه بوده و پيمانكار ملزم به تجهيز كارگاه جهت دوره تعميرات اساسي مي باشد

تعميرات اساسي پيمانكار موظف مي باشد در دوره تعميرات اساسي ساليانه (بازه زماني 25 الي 30 روز) مطابق برنامه ارائه شده از سوي كارفرما نسبت به تامين و تجهيز حداقل نيروي انساني ، ابزارو ماشين آلات مطابق با جدول ذيل اقدام نمايد:

| رديف | شرح خدمات | حجم خدمات مورد نياز نفر روز يا ماشين روز12 ساعته |
| --- | --- | --- |
| 1 | كارشناس برنامه ريزي تعميرات | 75 |
| 2 | انباردار | 100 |
| 3 | تكنسين ارشد تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 100 |
| 4 | استادكار مكانيك (فورمن) تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 625 |
| 5 | مكانيك 1 تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 3250 |
| 6 | مكانيك 2 تعميرات شيرآلات و دستگاههاي ثابت | 750 |
| 7 | اپراتور جت ماشين | 150 |
| 8 | طناب بند | 1375 |
| 9 | استادكارخدمات كارگاهي | 450 |
| 10 | مكانيك خدمات كارگاهي | 450 |
| 11 | استادكار تنظيفات صنعتي | 125 |
| 12 | مكانيك تنظيفات صنعتي | 1750 |
| 13 | جوشكار آلياژي و كد | 250 |
| 14 | مكانيك ابزارآلات هيدروليك | 25 |
| 15 | وانت ديزلي ايسوزو 12 ساعته يك ماهه | 420 |
| 16 | ميني بوس كولردار 12 ساعته يك ماهه | 420 |
| 17 | كمپرسي خاور 4 تن 12 ساعته يك ماهه | 90 |
| 18 | كانكس كارگاهي با امكانات كامل كولردار 12 متري - يك ماهه | 180 |
| 19 | كانتينر كارگاهي با امكانات كامل كولردار 12متري - يك ماهه | 60 |
| 20 | كمپرسور هوا جهت نياز در دوره اورهال اجاره يك ماه | 180 |
| 21 | Tools hydraulic با تمام متعلقات و ست كامل آچارهاي مربوطه به همراه تمامي متعلقات استاندارد | 30 |
| 22 | موتور جوش ديزلي پرتابل با متعلقات مربوطه مورد تاييدكارفرما | 90 |
| 23 | شيلنگ 2/1 اينچ،طول 40 متر و فشار كاري 1400 بار(جهت جت ماشين) | 60 |

##### لوازم و قطعات يدكي:

- لوازم و قطعات يدكي مورد نياز جهت اجراي كارهاي تحت قرارداد توسط كارفرما  تهيه و در مقابل قطعه مستعمل تحويل پيمانكار ميگردد.

- در صورتيكه قطعه جايگزيني باشد قطعه معيوب ميبايست در اختيار ناظر يا نماينده كارفرما  قرار گيرد .

- جهت اطمينان از موجودي انبار ، پيمانكار بايستي نسبت به كنترل موجودي قطعات اقدام نموده و در صورت      كمبود ، نسبت به جايگزيني اطلاعات لازم را به ناظر منتقل و تا حصول تكميل موجودي يا جايگزيني قطعات مصرف شده ، اقدام لازم بعمل آورد.

- هزينه قطعه يا وسيله اي كه در اثر سهل انگاري در انجام تعميرات يا عدم تشخيص كافي يا هر گونه غفلت پيمانكار تخريب ميگردد، كلاً بر عهده پيمانكار مي باشد.

- پيمانكار موظف است قطعه معيوب تجهيزات يا ماشين آلات را دقيقا" شناسائي و به رويت و تائيد ناظر يا نماينده كارفرما برساند.

- پيمانكار بايستي طبق دستورالعمل سازنده يا دستورالعملهاي موجود كارفرما نسبت به جايگزيني يا تعمير قطعه يا قطعات معيوب  اقدام نمايد.

- قوانين بيمه و تامين اجتماعي .

- قوانين مربوط به وزارت دارائي و اقتصادي و قوانين مربوط به مالياتها.

- قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي.

- الزامات ايمني مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي جاري HSE  در مجتمع .

- دستورالعملهاي ايمني ،بهداشت و محيط زيست  پيمانكاران  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي وشركت ملي گاز ايران  .

- مجموعه راهنماهای بهداشت امور HSE شرکت ملی گاز ايران .

- رعايت ملاحظات زيست محيطي براساس اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .

# Text boxes

- عنوان مشخصات كلي ،اهداف كلي و كمي پروژه

- سازمان كارفرمائي

3-برنامه زماني كلي اوليه(متناسب با تعهدات موضوع ) مناقصه )

4- اطلاعات تامين مالي پروژه

5- اسناد فني و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرائط كار تبيين نمايد

6- برنامه تداركاتي پروژه(تداركات داخلي و خارجي)/ خلاصه اي از تعهدات پيمانكار

7- قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظيربيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص )