

**گزارش شناخت**

**مناقصه عمومي يك مرحله‌اي 7022/98**

**پروژه اجرای ميکروپايل فونداسيون ساختمان اداری و ديوار حائل محوطه پالايشگاه هفتم**

مشخصات پروژه :

1. **عنوان مشخصات كلي ،اهداف كلي و كمي مناقصه**

**اجرای ميکروپايل فونداسيون ساختمان اداری و ديوار حائل محوطه پالايشگاه هفتم از طريق حفاري، تهيه و عمليات لازم جهت جاگذاري لوله، تزيرق دوغاب‌ به همراه مقاوم سازي و ترميم ساختمان**

1. **سازمان اجرايي كارفرما**

**نماينده كارفرما در اجراي قرارداد مدير پالايشگاه هفتم و دستگاه نظارت رييس مهندسي و خدمات فني پالايشگاه هفتم مي باشد.**

برنامه زماني كلي اوليه

**مدت قرار داد 266 روز تقويمي مي باشد.**

اطلاعات تامين مالي پروژه

**اعتبار مربوطه از محل بودجه هاي سرمايه اي مصوب كارفرما تامين و بر اساس تاييد صورت وضعيت ها مطابق با مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد.**

اسناد فني ، نقشه ها و اطلاعات وضعيت پروژه

**بر اساس موارد موجود در كتابچه مناقصه مي باشد كه به شركتهاي تاييد صلاحيت شده ارائه خواهد شد.**

برنامه تداركاتي پروژه

**تعداد دستگاه هاي مورد نياز جهت انجام خدمات و تعهدات موضوع قرارداد شامل (و نه محدود به) جدول مندرج در اسناد مناقصات، مي‌باشد كه تأمين آنها به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | عنوان تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز | تعداد مورد نياز |
| 1 | دستگاه حفاري به قطر حداقل 76 ميليمتر قابل استفاد در داخل ساختمان | 1 |
| 2 | دستگاه تزريق دوغاب سيمان با شلنگ و متعلقات | 1 |
| 3 | كمپروسور 900 kv به بالا | 1 |
| 4 | دستگاه لوله كوب حداقل 76 ميليمتر | 1 |
| 5 |  |  |

قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه

**1- قوانين بيمه و تامين اجتماعي**

**2- قانون مالياتي**

**3- دستورالعمل HSE و ايمني ابلاغي كارفرما**

**4- راهنمای بهداشت ، ايمنی و محيط زيست**

**5- قوانين مربوط به منطقه ويژه اقتصادي**

**6- قوانين مربوط به مجتمع گاز پارس جنوبي**