**موضوع: مناقصه شماره 016/98 تقاضاي شماره 3311898102**

# **گزارش شناخت**

از آنجاييكه پالايشگاه ها وظيفه تامين انرژي و همچنين تامين درآمد ملي را دارند، جز نقاط استراتژيك و مهم در كشور بوده و حراست از آنها بسيار مهم و حياتي مي باشد.

يكي از توليدات پالايشگاه گوگرد مي باشد كه بصورت گرانول در واحد 144 پالايشگاه توليد و نهايتا بارگيري و به انبار ارسال مي گردد. با توجه به عدم كارايي مناسب پكيج گرانول سازي موجود كه باعث آلودگي شديد محيطي و عدم توليد محصولي استاندارد مي شود، پالايشگاه سوم در نظر دارد پكيج جديد گوگرد با ظرفيت 360 تن گرانول در روز مطابق با استاندارد Sudic در كنار پكيج موجود به همراه نوار نقاله مورب به ظرفيت 720 تن (جهت جابجايي محصول هر دو پكيج بصورت همزمان )نصب نمايد.

با توجه به عملياتي بودن پالايشگاه و واحد گرانول سازي، پكيج ميبايست بصورت Skid Mount در چند قطعه جهت نصب در واحد با حداقل كار اجرايي ساخته شود.

1. - عنوان پروژه: تامين ، نصب و راه اندازي پكيج گرانول سازي گوگرد پالايشگاه سوم

2- سازمان كارفرمايي: شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما و اداره مهندسي عمومي ، پالايشگاه سوم به عنوان دستگاه نظارت پروژه معرفي مي گردند.

3- برنامه زماني كلي اوليه: مدت زمان اجراي پروژه(تامين،نصب و راه اندازي) حداكثر24 ماه است كه مي بايست متناسب با برنامه زماني كلي پروژه اجرا گردد.

4- اطلاعات تامين مالي پروژه:

رديف بودجه اين طرح از محل بودجه سرمايه اي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد.

5 - اسناد فني و نقشه ها و اطلاعات پروژه:

مطابق شرح اقلام مندرج در تقاضاي 3311898102 و مدارك منضم باشد که پیوست تقاضا می باشد.

محل استفاده واحد گرانول سازي گوگرد (Unit-144) پالايشگاه سوم مي باشد.

۶- گارانتي: دوره گارانتي محصول و تجهيزات حداقل 12 ماه مي باشد.

